中国入境游海外获客增长 Agent

产品需求文档（PRD）

GEO 诊断 · 海外关键词洞察 · 社媒内容 Agent · 落地页生成 · 询盘转化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编写日期 | 2026-06-18 |
| 产品阶段 | MVP / 商业验证版 |
| 目标客户 | 中国入境游旅行社、地接社、文旅局海外营销部门、旅游营销服务商 |
| 核心定位 | 帮助文旅企业发现海外游客真实需求，提升 AI 问答可见率，并自动生成社媒内容、英文落地页与询盘转化素材。 |
| 参考依据 | 用户上传的旅游 AI 沙龙转录文本、前序商业模式拆解与入境游落地页方向。 |

一句话产品定义 面向中国入境游企业的 AI 海外获客增长系统：通过 GEO 可见率诊断、海外关键词机会识别、社媒脚本生成、爆款结构拆解、英文落地页生成和周报监控，帮助旅行社在 TikTok / Instagram / YouTube Shorts / ChatGPT / Gemini / Perplexity 等新流量入口获得更多高质量询盘。

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 作者/角色 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-18 | 产品规划 | 基于商业模式分析形成第一版完整 PRD，覆盖 MVP 范围、功能需求、数据模型、里程碑与验收标准。 |

# 目录（快速导航）

1. 产品背景与机会判断

2. 产品定位与目标

3. 目标用户与核心场景

4. 产品范围与版本规划

5. 产品信息架构

6. 核心业务流程

7. 功能需求详述

8. AI 能力与策略逻辑

9. 数据结构与关键字段

10. 权限、角色与后台管理

11. 指标体系与报表

12. 非功能需求

13. 合规与风险控制

14. 商业化与交付模式

15. 研发里程碑与排期

16. 验收标准与上线清单

17. 附录

# 1. 产品背景与机会判断

## 1.1 行业背景

中国入境游企业正在面对获客入口迁移：海外游客不再只通过传统搜索引擎和 OTA 查找路线，越来越多的种草、规划、比较和决策动作发生在短视频平台、社媒内容、AI 问答和即时通讯咨询中。

旅行社、地接社、文旅资源方的核心矛盾不是“是否使用 AI”，而是“不知道海外用户到底在问什么、看什么、信什么，以及如何把这些洞察变成可持续获客动作”。

传统旅行社常见问题包括：内容生产依赖少数运营人员、英文表达不稳定、缺乏海外关键词洞察、官网承接能力弱、询盘链路断裂、老客复购触达粗放、AI 问答中品牌不可见。

## 1.2 来源文本中的关键洞察

| 洞察 | 含义 | 对应产品机会 |
| --- | --- | --- |
| 大词难竞争，长尾词有机会 | 小旅行社难以抢占 China travel 等大词，但可以在细分路线、特色场景、评价和需求上占位。 | 关键词机会识别、长尾页面生成、GEO 问题库测试。 |
| AI 可见率成为新指标 | 通过大量用户问题测试，看品牌在 AI 回答中是否出现、出现频次和排名。 | AI 可见率诊断、竞品对比、周期监控。 |
| 海外用户需求差异大 | 不同国家、年龄、兴趣人群关注点不同，不能用国内视角做海外内容。 | 国家/市场维度关键词库、用户生命周期词库。 |
| 社媒内容生产链路复杂 | 从关键词到视频脚本、素材搜索、爆款拆解、分镜和发布计划需要大量人工。 | 社媒内容 Agent、爆款拆解、素材检索、脚本生成。 |
| 工具必须结合专家 Know-how | 单纯工作流或 Prompt 产品效果不稳定，真正价值来自业务专家知识库。 | 客户知识库、行业策略库、专家规则引擎。 |
| 官网需要承接询盘 | 社媒和 AI 带来的流量需要英文落地页、表单、WhatsApp 等转化组件承接。 | 落地页生成、询盘管理、渠道追踪。 |

## 1.3 问题定义

| 问题编号 | 问题描述 | 当前影响 | 产品解决方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | 客户不知道自己的品牌是否被 AI 推荐。 | 无法判断 GEO 投入方向，容易被头部平台垄断认知。 | AI 可见率诊断 + 竞品对比。 |
| P02 | 客户不知道海外游客真实搜索意图。 | 内容选题靠感觉，命中率低。 | 海外关键词洞察 + 用户生命周期词库。 |
| P03 | 运营团队英文社媒内容产能不足。 | 无法持续发布高质量内容。 | 短视频脚本 Agent + 发布计划。 |
| P04 | 爆款视频难以拆解和复用。 | 只会模仿表面，无法掌握情绪、镜头和心理触发点。 | 视频拆帧 + 七维度拆解。 |
| P05 | 官网无法承接细分需求。 | 用户看完内容后没有高转化路径。 | 关键词落地页生成 + 表单/WhatsApp。 |
| P06 | 老客触达粗放。 | 群发打扰用户，复购机会流失。 | 用户行为预警 + 差异化触达建议。 |

# 2. 产品定位与目标

## 2.1 产品名称与定位

建议产品名：Inbound AI Growth Agent / 旅获 AI / TourGEO Agent。

产品定位：面向中国入境游与文旅企业的 AI 海外获客增长 Agent，提供从“市场洞察 - GEO 诊断 - 内容生产 - 落地页承接 - 询盘转化 - 周报优化”的闭环能力。

## 2.2 产品不是什么

不是单纯聊天机器人：聊天只是交互形式，核心是获客诊断、内容生产和转化闭环。

不是简单 Prompt 工具：必须内置旅游行业知识库、路线库、海外用户词库和专家规则。

不是保证 AI 必定推荐的黑盒产品：产品目标是提升可见率、覆盖率、被引用概率和内容资产质量。

不是搬运素材工具：支持爆款结构分析和自有/授权素材调用，不鼓励侵权搬运。

## 2.3 核心价值主张

| 客户角色 | 价值主张 | 可量化结果 |
| --- | --- | --- |
| 旅行社老板 | 知道海外客户在哪、问什么、该做什么内容。 | 更多询盘、更低获客成本、更清晰投放方向。 |
| 运营负责人 | 从选题、脚本、分镜到落地页快速生成。 | 内容产能提升，人员依赖降低。 |
| 销售/客服 | 根据客户行为和需求，获得差异化触达建议。 | 提高回复效率、转化率和复购率。 |
| 文旅局/集团 | 统一管理目的地内容资产、海外传播主题和渠道效果。 | 形成可复用的区域营销知识库。 |
| 营销服务商 | 可贴牌向旅行社交付 GEO + 内容增长服务。 | 提高服务标准化和毛利率。 |

## 2.4 商业目标

| 阶段 | 时间 | 目标 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 验证 | 0-8 周 | 完成可演示系统和 3 家种子客户验证。 | 诊断报告可用率 ≥ 90%；内容生成采纳率 ≥ 50%。 |
| 商业试点 | 2-4 个月 | 形成诊断 + 月服务套餐，完成 10-20 家付费客户。 | 月复购率 ≥ 60%；单客户月均内容交付 ≥ 30 条。 |
| SaaS 化 | 4-8 个月 | 标准化账号、权限、模板、周报和后台配置。 | MRR 稳定增长；客户自主使用率 ≥ 40%。 |
| OEM/行业版 | 8-12 个月 | 面向文旅集团/服务商推出私有化或贴牌部署。 | 单项目客单价 5 万-20 万+。 |

# 3. 目标用户与核心场景

## 3.1 用户画像

| 画像 | 特征 | 痛点 | 使用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型入境游旅行社老板 | 5-30 人团队，有路线资源但缺海外营销能力。 | 不知道海外渠道怎么获客，英文内容弱。 | 每周查看报告，每月购买服务。 |
| 地接社/资源方 | 拥有目的地、司机、导游、酒店资源，服务交付强。 | 缺品牌曝光和询盘承接。 | 每周生成内容与落地页。 |
| 旅游内容运营 | 负责 TikTok/IG/YouTube/小红书/视频号内容。 | 选题焦虑、脚本效率低、素材难找。 | 每日使用。 |
| 销售/客服 | 负责询盘跟进、报价、定制线路沟通。 | 不知道何时触达、如何个性化跟进。 | 每日使用。 |
| 文旅局/集团营销负责人 | 关注目的地国际传播、统一内容资产。 | 缺跨市场传播策略和效果监控。 | 每周/月查看。 |
| 旅游营销服务商 | 服务多家旅行社，想标准化交付。 | 人工交付重，复制难。 | 每日/每周使用。 |

## 3.2 核心使用场景

| 场景编号 | 场景名称 | 用户目标 | 系统输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | AI 可见率诊断 | 知道 AI 是否推荐我的旅行社/路线。 | 诊断分、被推荐次数、竞品榜、问题清单、优化建议。 |
| S02 | 目标市场关键词洞察 | 知道美国/新加坡/马来西亚游客最近关注什么。 | 关键词矩阵、生命周期阶段、优先级、渠道建议。 |
| S03 | 短视频选题与脚本生成 | 快速生成本周 TikTok/IG 内容。 | 标题、脚本、分镜、字幕、CTA、标签。 |
| S04 | 爆款视频拆解 | 理解竞品爆款为什么火。 | 镜头拆解、情绪点、用户心理、可复用结构。 |
| S05 | 英文落地页生成 | 让每个细分关键词都有承接页面。 | 页面大纲、英文文案、FAQ、表单配置、SEO/GEO 元数据。 |
| S06 | 周报与增长建议 | 知道本周应该优化哪里。 | 可见率变化、竞品动态、内容任务、页面任务、询盘建议。 |
| S07 | 老客复购提醒 | 识别老客户潜在复购信号。 | 行为提醒、话术建议、推荐产品。 |

# 4. 产品范围与版本规划

## 4.1 MVP 范围

| 模块 | MVP 是否包含 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 企业/品牌项目管理 | 包含 | 创建客户品牌、目标市场、产品路线、竞品、官网等基础资料。 |
| AI 可见率诊断 | 包含 | 通过问题库批量测试 AI 回答，输出品牌出现频率与竞品对比。 |
| 问题库管理 | 包含 | 支持按市场、目的地、用户阶段、旅游主题维护问题模板。 |
| 关键词机会识别 | 包含 | 生成长尾词、场景词、内容选题，并按优先级排序。 |
| 社媒内容生成 | 包含 | 生成 TikTok/IG/YouTube Shorts 脚本、分镜、字幕和 CTA。 |
| 落地页生成 | 包含 | 生成英文落地页草稿、FAQ、表单字段、页面 SEO/GEO 元数据。 |
| 周报生成 | 包含 | 按客户项目生成可见率、关键词、内容任务和页面建议。 |
| 素材库 | 部分包含 | MVP 支持客户上传和手动标签管理，不做大规模版权素材抓取。 |
| 视频拆帧分析 | 可选 Beta | 支持上传视频文件或截图进行结构拆解；平台外链接抓取放后续。 |
| CRM/询盘管理 | 轻量包含 | MVP 只记录表单线索与 WhatsApp 点击事件，不做复杂销售流程。 |
| 自动投放优化 | 不包含 | 后续版本接入广告平台数据。 |
| 全自动混剪成片 | 不包含 | 先做脚本与素材建议，避免版权与效果风险。 |

## 4.2 版本路线图

| 版本 | 目标 | 关键能力 | 交付形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 原型 | 验证核心逻辑 | 项目录入、问题库、AI 可见率跑分、报告 Demo。 | 内部演示。 |
| V0.5 MVP | 拿种子客户 | GEO 诊断、关键词洞察、社媒脚本、落地页草稿、周报。 | Web 后台 + 手工辅助交付。 |
| V1.0 商业版 | 形成可收费套餐 | 客户账号、权限、模板库、定时任务、报告导出、线索追踪。 | SaaS + 服务。 |
| V1.5 内容增强版 | 提高内容生产效率 | 视频拆解、素材标签、批量内容计划、多语言文案。 | 运营工作台。 |
| V2.0 增长闭环版 | 打通转化数据 | 落地页发布、表单/WhatsApp 追踪、CRM、广告数据接入。 | 增长系统。 |
| V3.0 OEM/私有化 | 支持大客户 | 多租户、品牌白标、知识库私有化、审计与部署工具。 | 私有化/OEM。 |

# 5. 产品信息架构

## 5.1 一级导航

| 一级模块 | 二级页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 项目概览 / 今日任务 / 本周建议 / 预警 | 快速查看客户项目健康度与待办。 |
| 客户项目 | 品牌资料 / 产品路线 / 目标市场 / 竞品 / 知识库 | 维护客户基础信息和内容资产。 |
| GEO 诊断 | 问题库 / 诊断任务 / 诊断结果 / 竞品对比 | 核心 AI 可见率能力。 |
| 关键词洞察 | 机会词库 / 生命周期词库 / 内容选题 / 页面建议 | 从需求洞察到内容与页面。 |
| 内容 Agent | 脚本生成 / 分镜生成 / 爆款拆解 / 发布计划 | 社媒内容生产。 |
| 落地页 Agent | 页面模板 / 页面草稿 / FAQ / 表单配置 / 发布记录 | 细分需求承接。 |
| 线索与转化 | 表单线索 / WhatsApp 点击 / 渠道来源 / 跟进建议 | MVP 轻量转化闭环。 |
| 报告中心 | 诊断报告 / 周报 / 月报 / 导出 | 面向客户交付。 |
| 系统设置 | 成员权限 / 模型配置 / 模板配置 / 计费套餐 | 后台管理。 |

## 5.2 产品闭环图

增长闭环 客户资料录入 -> AI 问题库测试 -> 可见率诊断 -> 关键词机会识别 -> 内容脚本生成 -> 英文落地页生成 -> 社媒/广告/AI 问答流量进入 -> 表单/WhatsApp 询盘 -> 周报复盘 -> 新一轮优化。

# 6. 核心业务流程

## 6.1 新客户开通流程

1. 运营管理员创建客户企业与项目。

2. 录入客户官网、品牌名称、主推产品、目标市场、服务语言、竞品名单。

3. 客户上传路线、价格、案例、评价、图片、FAQ 等知识资料。

4. 系统自动生成初始问题库和关键词种子库。

5. 运营确认诊断范围后发起首次 AI 可见率诊断。

6. 生成诊断报告，并转化为内容任务、落地页任务和优化建议。

## 6.2 GEO 诊断流程

1. 用户选择客户项目、目标市场、语言、产品主题与竞品。

2. 系统从问题库中抽取或生成问题，例如“best China travel agency for first-time visitors”。

3. 系统调用多个 AI 平台或模型进行回答采样。

4. 解析回答中出现的品牌、链接、目的地、路线、推荐理由和引用来源。

5. 计算客户品牌出现率、排名、竞品占比、未覆盖问题、可优化页面。

6. 输出报告，并将机会问题沉淀到关键词与页面任务。

## 6.3 社媒内容生成流程

1. 用户选择目标市场、平台、目的地、产品类型和内容目标。

2. 系统读取关键词机会库、客户知识库和平台内容模板。

3. 生成多个选题，并给出推荐理由和目标人群。

4. 用户选择选题后，系统生成短视频脚本、分镜、字幕、封面标题、标签和 CTA。

5. 系统生成对应落地页建议或跳转链接。

6. 用户导出或复制到内容排期表。

## 6.4 落地页生成流程

1. 用户选择关键词或内容选题。

2. 系统匹配页面模板，例如目的地页、路线页、签证政策页、主题游页。

3. 系统根据客户知识库生成英文页面文案、FAQ、服务包含项、信任背书和表单 CTA。

4. 用户可编辑页面模块、替换图片、调整 CTA 和 WhatsApp 链接。

5. 页面进入待发布状态，可导出 HTML/Markdown/Word，或后续对接官网 CMS。

# 7. 功能需求详述

## 7.1 功能优先级定义

| 优先级 | 定义 |
| --- | --- |
| P0 | MVP 必须实现，不实现无法完成核心闭环。 |
| P1 | 商业版强需求，可在 MVP 后快速补齐。 |
| P2 | 增强体验或提高效率，不影响首版验证。 |
| P3 | 长期能力，依赖数据规模、预算或第三方平台接入。 |

## 7.2 客户项目管理

| 编号 | 功能 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 创建客户项目 | P0 | 运营管理员可创建客户项目，填写客户名称、品牌名、官网、行业、目标国家、服务语言、主推路线。 | 成功创建后进入项目工作台。 |
| FR-002 | 竞品管理 | P0 | 支持录入竞品名称、官网、社媒链接、主推产品、备注。 | 每个项目至少可维护 5 个竞品。 |
| FR-003 | 产品路线管理 | P0 | 支持录入路线名称、目的地、天数、价格区间、适合人群、亮点、服务包含。 | 路线可被内容 Agent 和落地页 Agent 调用。 |
| FR-004 | 知识资料上传 | P1 | 支持上传 DOCX/PDF/TXT/图片资料，形成客户知识库。 | 上传后可检索并标记资料类型。 |

## 7.3 GEO 诊断模块

| 编号 | 功能 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-101 | 问题库生成 | P0 | 根据目标市场、产品路线、竞品和用户阶段生成 AI 提问问题库。 | 每次诊断至少生成 100 个问题。 |
| FR-102 | 问题库编辑 | P0 | 用户可新增、修改、删除、启用、停用问题。 | 编辑后可立即用于诊断任务。 |
| FR-103 | 批量诊断任务 | P0 | 支持选择问题范围、AI 平台/模型、采样次数，创建诊断任务。 | 任务状态包含待执行、执行中、成功、失败、部分失败。 |
| FR-104 | 回答解析 | P0 | 系统解析 AI 回答中的推荐品牌、竞品、链接、引用来源、排序和推荐理由。 | 解析结果可人工修正。 |
| FR-105 | AI 可见率计算 | P0 | 计算品牌出现率、Top3 出现率、竞品占比、问题覆盖率、引用链接数量。 | 生成可见率评分与趋势。 |
| FR-106 | 诊断报告导出 | P0 | 支持导出 DOCX/PDF 报告，包含问题、答案摘要、评分、机会建议。 | 报告可用于客户交付。 |
| FR-107 | 竞品动态监控 | P1 | 周期性监控竞品在 AI 回答中的出现变化。 | 发现高频竞品或新词时生成预警。 |

## 7.4 关键词机会识别模块

| 编号 | 功能 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-201 | 关键词生成 | P0 | 基于目标市场、路线、用户阶段、问题库和竞品生成关键词。 | 输出关键词、英文表达、中文释义、用户意图。 |
| FR-202 | 生命周期词库 | P0 | 将关键词归入灵感期、种草期、比较期、签证期、规划期、信任期、决策期、复购期。 | 每个阶段不少于 10 个推荐词。 |
| FR-203 | 机会评分 | P0 | 根据相关性、长尾价值、内容可生产性、落地页价值、竞品强度进行评分。 | 形成优先级 Top N。 |
| FR-204 | 渠道建议 | P1 | 为关键词推荐适合渠道：TikTok、Instagram、YouTube、官网、FAQ、广告。 | 每个关键词至少给出一个主渠道。 |
| FR-205 | 内容任务转化 | P0 | 用户可将关键词一键转为内容生成任务或落地页任务。 | 任务保留关键词来源和目标市场。 |

## 7.5 社媒内容 Agent

| 编号 | 功能 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-301 | 选题生成 | P0 | 根据关键词、目标国家、平台、用户阶段生成短视频/图文选题。 | 一次生成 5-20 个选题。 |
| FR-302 | 短视频脚本生成 | P0 | 生成 15 秒、30 秒、60 秒脚本，包含开头钩子、镜头、字幕、旁白、CTA。 | 脚本语言支持英文，后续支持多语言。 |
| FR-303 | 分镜生成 | P0 | 按镜头输出画面说明、时长、素材需求、情绪、转场建议。 | 可导出为表格。 |
| FR-304 | 封面与标题生成 | P1 | 生成封面短标题、主标题、描述文案、Hashtag。 | 支持多版本 A/B。 |
| FR-305 | 发布计划 | P1 | 按周生成内容排期，关联关键词、目标市场和落地页。 | 支持状态：待制作、待发布、已发布。 |
| FR-306 | 品牌语气控制 | P1 | 根据客户品牌风格控制表达：高端、亲切、年轻化、官方、家庭友好。 | 同一选题可生成多风格版本。 |

## 7.6 爆款拆解与素材模块

| 编号 | 功能 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-401 | 视频/截图上传 | P1 | 用户可上传视频或截图用于拆解。 | 支持常见视频/图片格式。 |
| FR-402 | 拆帧分析 | P1 | 系统按设定间隔拆帧，识别画面主体、字幕、场景、情绪。 | 输出结构化拆解表。 |
| FR-403 | 七维度拆解 | P1 | 从主题、钩子、镜头、字幕、情绪、用户心理、可复用结构拆解爆款。 | 给出可借鉴点而非直接搬运。 |
| FR-404 | 素材标签库 | P1 | 客户上传素材可打标签：目的地、场景、人群、季节、情绪、版权状态。 | 内容 Agent 可调用素材标签。 |
| FR-405 | 版权提醒 | P0 | 对外部素材使用给出版权风险提示。 | 导出内容前显示合规提醒。 |

## 7.7 落地页 Agent

| 编号 | 功能 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-501 | 页面模板选择 | P0 | 支持目的地页、路线页、主题游页、签证政策页、活动页模板。 | 用户创建页面任务时必须选择模板。 |
| FR-502 | 英文文案生成 | P0 | 基于关键词、路线、客户知识库生成英文页面标题、模块文案、FAQ、CTA。 | 文案需可直接编辑。 |
| FR-503 | 页面结构生成 | P0 | 生成模块结构：Hero、亮点、路线、服务、评价、FAQ、表单。 | 结构可调整排序。 |
| FR-504 | SEO/GEO 元数据 | P0 | 生成页面 Title、Description、H1、FAQ 问答、结构化内容建议。 | 方便被搜索与 AI 引用。 |
| FR-505 | 表单与 WhatsApp 配置 | P0 | 配置姓名、邮箱、电话、旅行日期、人数、预算、备注、WhatsApp 按钮。 | 线索进入线索表。 |
| FR-506 | 导出与发布 | P1 | 支持导出 HTML/Markdown/DOCX，后续对接官网 CMS。 | MVP 先支持导出。 |

## 7.8 线索与转化模块

| 编号 | 功能 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-601 | 表单线索记录 | P1 | 记录落地页表单提交内容、来源页面、关键词、时间、设备。 | 线索可查看和导出。 |
| FR-602 | WhatsApp 点击追踪 | P1 | 记录 WhatsApp 按钮点击来源和页面。 | 形成渠道效果报表。 |
| FR-603 | 跟进建议 | P2 | 根据线索来源、关键词和客户需求生成销售跟进话术。 | 支持英文/中文。 |
| FR-604 | 老客行为提醒 | P2 | 接入客户行为后识别复购信号，如页面停留、产品查看、重复访问。 | 输出差异化触达建议。 |

## 7.9 报告中心

| 编号 | 功能 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-701 | 诊断报告 | P0 | 生成单次 GEO 诊断报告。 | 包含摘要、评分、竞品、问题明细、优化建议。 |
| FR-702 | 周报生成 | P0 | 每周生成可见率变化、关键词机会、内容任务、页面任务。 | 可导出 DOCX/PDF。 |
| FR-703 | 月度增长报告 | P1 | 整合内容发布、页面生成、询盘、可见率变化。 | 适合客户复盘与续费。 |
| FR-704 | 报告模板配置 | P1 | 支持服务商配置自己的报告 Logo、封面和章节。 | 支持白标。 |

# 8. AI 能力与策略逻辑

## 8.1 Agent 能力分层

| 层级 | 能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L1 数据层 | 客户知识库、路线库、评价库、图片素材、竞品库、问题库、关键词库。 | 决定输出是否贴合业务。 |
| L2 规则层 | 旅游行业专家规则、用户生命周期、内容结构、GEO 评分规则、合规规则。 | 避免纯模型自由发挥。 |
| L3 模型层 | LLM 文本生成、多模态理解、向量检索、分类与聚类。 | 提供生成和理解能力。 |
| L4 工作流层 | 诊断、解析、打分、生成、审核、导出、周报。 | 让能力可被稳定交付。 |
| L5 产品层 | 用户可操作界面、报告、任务、权限、套餐。 | 形成可卖产品。 |

## 8.2 GEO 评分逻辑

| 指标 | 定义 | 计算建议 | 权重建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌出现率 | 客户品牌在 AI 回答中出现的比例。 | 出现问题数 / 总问题数。 | 25% |
| Top 3 推荐率 | 客户品牌出现在推荐列表前三的比例。 | Top3 出现次数 / 总问题数。 | 20% |
| 竞品压制指数 | 竞品出现频次与客户出现频次对比。 | 竞品 Top N 出现率 - 客户出现率。 | 15% |
| 引用链接覆盖 | AI 回答中是否引用客户官网或相关页面。 | 客户链接数 / 引用总数。 | 15% |
| 长尾覆盖率 | 细分场景问题中客户是否出现。 | 长尾问题出现数 / 长尾问题总数。 | 15% |
| 内容资产完整度 | 官网/FAQ/案例/评价是否覆盖目标问题。 | 基于检查项打分。 | 10% |

## 8.3 用户生命周期八维度词库

| 阶段 | 用户问题 | 内容策略 | 落地页策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵感期 | China is becoming popular, where should I go? | 目的地种草、城市反差、文化震撼。 | 目的地灵感页。 |
| 种草期 | I saw Chongqing on TikTok, is it worth visiting? | 短视频脚本、爆款画面、体验对比。 | 城市主题页。 |
| 比较期 | Private tour or group tour in China? | 对比内容、信任背书、服务差异。 | 服务对比页。 |
| 签证期 | Can I visit China visa-free? | 政策解释、注意事项、路线建议。 | 签证政策页。 |
| 规划期 | 10-day China itinerary for first timers. | 路线规划、天数安排、交通建议。 | 路线页。 |
| 信任期 | Best China travel agency for foreigners. | 评价、案例、导游、保障。 | 品牌信任页。 |
| 决策期 | How much does a private China tour cost? | 价格区间、报价表单、咨询 CTA。 | 询价页。 |
| 复购期 | Where to go in China after Beijing and Shanghai? | 进阶路线、季节推荐、老客权益。 | 复购专题页。 |

## 8.4 Prompt 与知识库原则

Prompt 不直接暴露给客户，产品化为模板、字段和可选策略。

所有生成内容必须引用客户知识库中的路线、服务范围、真实案例或通用行业规则。

输出前加入事实校验提醒：价格、签证政策、营业状态、交通信息需要人工确认。

对于 GEO 诊断结果，不承诺“保证推荐”，只呈现采样结果、趋势和优化建议。

对于外部素材，默认不提供搬运下载能力，优先支持客户自有素材和授权素材。

# 9. 数据结构与关键字段

## 9.1 核心实体关系

实体关系摘要 Tenant/租户 -> CustomerProject/客户项目 -> Brand/Profile/产品路线/竞品/知识库 -> QuestionBank/关键词库 -> DiagnosticRun/诊断任务 -> DiagnosticResult/诊断结果 -> ContentTask/内容任务 -> LandingPage/落地页 -> Lead/线索 -> Report/报告。

## 9.2 建议数据表

| 表名 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| tenant | 租户/服务商主体 | id, name, plan, status, created_at |
| user_account | 系统用户 | id, tenant_id, name, email, role, status |
| customer_project | 客户项目 | id, tenant_id, name, brand_name, website, target_markets, status |
| travel_product | 旅游路线/产品 | id, project_id, name, destinations, days, price_range, highlights |
| competitor | 竞品 | id, project_id, name, website, social_links, notes |
| knowledge_asset | 知识库资产 | id, project_id, type, title, content, file_url, tags |
| question_bank | AI 问题库 | id, project_id, market, language, stage, question, status |
| diagnostic_run | 诊断任务 | id, project_id, model, sample_count, status, started_at, finished_at |
| diagnostic_result | 诊断结果 | id, run_id, question_id, answer_text, mentioned_brands, links, score_json |
| keyword_opportunity | 关键词机会 | id, project_id, keyword, market, stage, score, channel, status |
| content_task | 内容生成任务 | id, project_id, keyword_id, platform, format, status |
| generated_content | 生成内容 | id, task_id, title, script, storyboard_json, hashtags, cta |
| material_asset | 素材资产 | id, project_id, type, url, tags, copyright_status |
| landing_page | 落地页 | id, project_id, keyword_id, title, slug, content_json, status |
| lead | 询盘线索 | id, project_id, landing_page_id, name, contact, source, message, status |
| report | 报告 | id, project_id, type, period, file_url, summary, created_at |

# 10. 权限、角色与后台管理

| 角色 | 权限范围 | 典型用户 |
| --- | --- | --- |
| 平台超级管理员 | 租户管理、套餐管理、系统配置、模型配置、全局模板。 | 产品运营/技术管理员。 |
| 服务商管理员 | 管理本租户客户项目、成员、报告模板、计费。 | 你的公司或代理商负责人。 |
| 项目管理员 | 管理指定客户项目全部数据与任务。 | 客户经理/交付负责人。 |
| 内容运营 | 使用关键词、内容 Agent、素材库、发布计划。 | 客户或服务商运营人员。 |
| 销售/客服 | 查看线索、跟进建议、落地页来源。 | 客户销售客服。 |
| 客户只读账号 | 查看报告、任务进度、部分结果。 | 旅行社老板/管理层。 |

## 10.1 后台配置项

模型配置：模型供应商、API Key、调用限额、失败重试策略。

问题模板：按国家、语言、目的地、用户阶段配置。

内容模板：TikTok、Instagram、YouTube Shorts、官网文章、FAQ。

报告模板：封面、Logo、章节、颜色、免责声明。

套餐配置：项目数、诊断次数、关键词数、内容生成次数、报告次数。

合规配置：版权提醒、敏感词、风险提示、人工审核开关。

# 11. 指标体系与报表

## 11.1 产品使用指标

| 指标 | 说明 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 诊断任务完成率 | 成功完成的诊断任务 / 创建任务数。 | MVP ≥ 85%，商业版 ≥ 95%。 |
| 内容生成采纳率 | 被用户导出/复制/标记采用的内容 / 生成内容总数。 | MVP ≥ 50%。 |
| 落地页草稿采用率 | 被编辑/导出的落地页 / 生成落地页总数。 | MVP ≥ 40%。 |
| 周活跃项目数 | 一周内有诊断/生成/报告行为的项目数。 | 持续增长。 |
| 报告导出率 | 导出报告的项目 / 活跃项目。 | ≥ 60%。 |

## 11.2 客户增长指标

| 指标 | 说明 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| AI 可见率 | 品牌在 AI 回答中出现的比例。 | 衡量 GEO 改善。 |
| 长尾覆盖率 | 细分问题中品牌或页面被提及的比例。 | 衡量机会词占位。 |
| 竞品压制指数 | 竞品出现率与客户出现率差距。 | 识别竞争压力。 |
| 内容发布量 | 按平台统计内容产出与发布。 | 衡量执行力。 |
| 页面生成量 | 落地页草稿/发布数量。 | 衡量承接资产。 |
| 线索量 | 表单提交和 WhatsApp 点击数。 | 衡量转化。 |
| 线索来源关键词 | 每条线索关联的关键词/页面/内容。 | 优化投放与内容。 |

# 12. 非功能需求

| 类别 | 需求 |
| --- | --- |
| 性能 | 常规页面 2 秒内打开；诊断任务异步执行，不阻塞用户操作；报告生成 3 分钟内完成。 |
| 稳定性 | 核心任务具备失败重试、断点记录、部分失败可查看。 |
| 扩展性 | 模型供应商、问题模板、内容模板、报告模板可配置。 |
| 安全性 | 租户数据隔离；API Key 加密存储；权限最小化。 |
| 可审计 | 诊断、生成、导出、删除、权限变更需要操作日志。 |
| 可维护性 | AI Prompt、评分规则、模板和模型配置不硬编码。 |
| 可用性 | 核心功能以项目工作台驱动，减少复杂菜单；报告面向非技术客户可读。 |
| 国际化 | MVP 以中文后台 + 英文生成内容为主，后续支持英文后台与多语言内容。 |

# 13. 合规与风险控制

| 风险 | 说明 | 控制策略 |
| --- | --- | --- |
| AI 结果不稳定 | 不同模型、时间和上下文会导致回答变化。 | 展示采样时间、模型、问题范围；强调趋势和概率，不承诺固定排名。 |
| 虚假信息 | 模型可能生成不存在的路线、价格、政策。 | 生成内容标记需人工确认；关键字段引用知识库；上线前审核。 |
| 版权风险 | 外部视频、图片、音乐不可随意搬运。 | 仅做结构拆解；素材库标记版权状态；导出前提示。 |
| 平台规则风险 | TikTok/Instagram/YouTube 规则会变化。 | 内容建议不绕过平台规则；保留人工审核。 |
| 客户隐私 | 线索和客户资料包含个人信息。 | 权限控制、脱敏导出、最小化采集。 |
| 过度营销承诺 | 客户可能期待“保证 AI 推荐”。 | 销售话术统一为“提升可见率和内容资产质量”。 |

# 14. 商业化与交付模式

## 14.1 推荐套餐

| 套餐 | 价格建议 | 适合客户 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊断报告版 | 1999-4999 元/次 | 初次接触客户、小旅行社 | 一次 GEO 可见率诊断、竞品对比、关键词机会、内容/页面建议。 |
| 基础 SaaS 版 | 2999-5999 元/月 | 小型旅行社 | 每月诊断、关键词库、脚本生成、落地页草稿、周报。 |
| 增长服务版 | 1-3 万元/月 | 有预算的旅行社/文旅公司 | 策略顾问、内容计划、页面生成、周报复盘、人工优化。 |
| OEM/私有化 | 5-20 万元起 | 文旅集团、服务商、协会 | 白标、私有知识库、多租户、专属模板、部署服务。 |

## 14.2 交付建议

第一阶段不要只卖软件，建议以“诊断报告 + 增长服务”切入，快速验证客户愿意付费的问题。

种子客户优先选择已有路线资源、愿意做海外内容、但缺运营方法的旅行社。

每个客户先跑一个目标市场和 1-3 条核心路线，避免项目过大导致交付失控。

交付物要标准化：诊断报告、关键词表、30 条内容脚本、3 个落地页草稿、1 份周报。

服务过程中沉淀行业问题库、路线模板、FAQ、英文表达库，逐步转为 SaaS 壁垒。

# 15. 研发里程碑与排期

| 阶段 | 周期 | 研发目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求与原型 | 完成 PRD 评审、原型图、数据模型、技术方案。 | PRD、原型、数据库 ERD、任务拆分。 |
| 第 2-3 周 | 项目与知识库 | 完成客户项目、竞品、路线、知识库、问题库基础功能。 | 客户项目工作台。 |
| 第 4-5 周 | GEO 诊断 | 完成诊断任务、模型调用、回答解析、可见率评分。 | 诊断报告 Demo。 |
| 第 6 周 | 关键词与内容 Agent | 完成关键词机会识别、脚本生成、分镜生成。 | 内容生成工作台。 |
| 第 7 周 | 落地页与报告 | 完成落地页草稿生成、周报生成、导出。 | 落地页 Agent + 报告中心。 |
| 第 8 周 | 联调与试点 | 完成权限、日志、错误处理、种子客户试点。 | MVP 可交付版本。 |

## 15.1 技术实现建议

| 层 | 建议技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue3 + Element Plus | 后台管理、报告预览、内容编辑体验成熟。 |
| 后端 | Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + MySQL 8 + Redis | 符合现有技术栈，便于快速开发。 |
| AI 服务 | Python FastAPI / 独立微服务 | 处理模型调用、解析、向量检索、多模态任务。 |
| 任务调度 | Quartz / XXL-Job / Celery | 诊断任务、周报任务、异步生成。 |
| 对象存储 | MinIO / OSS / S3 | 存储资料、报告、素材、导出文件。 |
| 向量库 | Milvus / pgvector / Elasticsearch vector | 客户知识库检索与内容引用。 |
| 部署 | Docker Compose 起步，后续 Kubernetes | MVP 快速上线，商业版再扩展。 |

# 16. 验收标准与上线清单

## 16.1 MVP 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 客户项目 | 可完整创建一个客户项目，并维护品牌、官网、目标市场、竞品、路线和知识资料。 |
| 问题库 | 系统可为一个项目生成不少于 100 个 AI 诊断问题，并支持编辑。 |
| GEO 诊断 | 可发起一次诊断任务，记录模型回答，解析品牌与竞品出现情况。 |
| 可见率报告 | 可生成包含评分、竞品、问题明细、机会建议的报告。 |
| 关键词机会 | 可输出按生命周期分组的关键词，并支持转为内容任务。 |
| 内容生成 | 可生成英文短视频脚本、分镜、字幕、标题、Hashtag。 |
| 落地页生成 | 可生成英文落地页结构、文案、FAQ、CTA 和表单字段。 |
| 周报 | 可基于项目数据生成一份周报。 |
| 权限 | 至少支持管理员、运营、客户只读三类角色。 |
| 导出 | 诊断报告和周报可导出为 DOCX 或 PDF。 |

## 16.2 上线前检查清单

模型 API Key 已配置并限制调用额度。

诊断任务失败重试与错误日志已完成。

客户数据租户隔离已完成测试。

报告模板无错别字，导出格式正常。

AI 生成内容有人工审核提醒。

版权风险提示已在素材/拆解/导出环节出现。

演示用客户项目已准备，包含至少 1 个官网、3 个竞品、3 条路线、100 个问题。

销售话术与交付边界已统一，不承诺保证排名。

# 17. 附录

## 17.1 示例 AI 诊断问题

| 阶段 | 英文问题示例 |
| --- | --- |
| 灵感期 | What are the most unique places to visit in China for first-time travelers? |
| 种草期 | I saw Chongqing on TikTok. Can you plan a cyberpunk city trip for me? |
| 规划期 | Please create a 10-day China itinerary including Beijing, Xi’an, Zhangjiajie and Shanghai. |
| 比较期 | Should I book a private China tour or plan everything by myself? |
| 信任期 | Can you recommend reliable China travel agencies for foreign tourists? |
| 决策期 | How much does a private 10-day China tour usually cost? |
| 复购期 | I have already visited Beijing and Shanghai. Where should I go next in China? |

## 17.2 示例短视频脚本输出字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Video Title | 视频标题。 |
| Hook | 前 3 秒钩子。 |
| Target Audience | 目标用户。 |
| Storyboard | 镜头分镜，包含画面、时长、字幕、情绪。 |
| Voiceover | 英文旁白。 |
| On-screen Text | 屏幕字幕。 |
| CTA | 行动号召。 |
| Hashtags | 平台标签。 |
| Landing Page Suggestion | 对应落地页建议。 |

## 17.3 示例落地页模块

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| Hero | 目的地大图、标题、短副标题、主要 CTA。 |
| Why This Trip | 为什么值得去，解决用户动机。 |
| Itinerary | 行程天数、城市、每日亮点。 |
| What We Provide | 接送、酒店、导游、签证协助、24/7 支持。 |
| Traveler Reviews | 评价、国家、星级、真实体验。 |
| FAQ | 签证、安全、付款、天气、语言、价格。 |
| Lead Form | 姓名、邮箱、电话、出发日期、人数、预算。 |
| WhatsApp CTA | 即时咨询按钮。 |

## 17.4 第一批种子客户建议

已有入境游产品但海外内容能力弱的中小旅行社。

拥有新疆、张家界、重庆、云南、丝路等特色路线资源的地接社。

正在尝试 TikTok / Instagram / YouTube Shorts 的文旅企业。

有官网但英文落地页少、询盘承接弱的旅行社。

希望做 OEM 贴牌或服务标准化的旅游营销公司。

## 17.5 首次演示脚本建议

1. 输入客户品牌、官网和目标市场：美国游客。

2. 录入 3 个竞品：China Highlights、Trip.com、Klook。

3. 选择产品：10-Day First-Time China Private Tour。

4. 生成 100 个 AI 提问问题并发起诊断。

5. 展示客户品牌不可见、竞品高频出现的问题。

6. 系统推荐 20 个长尾机会词。

7. 选择 “Chongqing cyberpunk city tour” 生成 TikTok 脚本。

8. 一键生成对应英文落地页。

9. 生成本周增长周报：做哪些内容、补哪些页面、监控哪些竞品。

## 17.6 关键结论

产品判断 这个项目不应从“AI 旅游助手”切入，而应从“入境游海外获客增长 Agent”切入。 第一阶段最容易收费的不是工具订阅，而是 AI 可见率诊断报告 + 月度增长服务。 真正壁垒不是模型，而是行业问题库、海外关键词库、客户知识库、内容模板和可复用交付方法论。 MVP 的核心闭环是：GEO 诊断 -> 关键词机会 -> 内容脚本 -> 落地页 -> 周报。